Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 56

В.С.Кузнецов

_______________________

«31» августа 2010 года

ПРОГРАММА  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

муниципального общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа № 56

города  Тулы

на  2010 – 2015  годы

ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению

| Наименование программы | Программа энергосбережения МОУСОШ №56 |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Разработчики программы | Директор школы Кузнецов В.С., зам.директора по АХР Ковалева С.Н. |
| Цель программы | Эфф эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), и холодной воды для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2010-2015 годы |
| Исполнители | Ответственные работники школы |
| Источники финансирования | Средства бюджета |
| Контроль за выполнением | Администрация МОУ СОШ № 56 |

Введение.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Школы, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ЭР так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 15% электрической энергии и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет города;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР и воды за счет внедрения в Учреждении  данной программы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР во всех структурных подразделениях школы, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования школы.

1. Цель Программы.

Основной целью является повышение экономических показателей Школы, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет МОУСОШ №56 за счет сокращения платежей за электроэнергию.

2. Задачи Программы.

- Создание в 2010 году системы учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

- Снижение затрат к 2015 году на потребление школой ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 15%;

- Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

3. Основные принципы Программы.

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в Школе.

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация школы  определяет стратегию энергосбережения в школе, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований школы, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы.

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2010-2015 годах объем привлекаемых в энергосбережение средств до 340 тысяч рублей.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы.

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет заместитель директора по административно-хозяйственной работе Ковалева С.Н.

Программные мероприятия предусматривают:

- создание системы управления эффективностью использования  энергии в МОУСОШ №56;

- организационные проекты энергосбережения в  МОУСОШ №56.

7. Кадровое сопровождение реализации  проекта.

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В ОУ назначается лицо, ответственное за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель МОУСОШ №56.

|  | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Ответственный за эффективное использование воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этаж | Ковалева С.Н. | Михеева О.И. |  |
| Второй этаж | Ковалева С.Н. | Савичева З.Д. |  |
| Третий этаж | Ковалёва С.Н. | Наумова Э.М. |  |
| Пищеблок | Солдатова Н.С. | Лыкова Т.П. |  |
| Спортзал | Устинова О.М. | Савичева З.Д. |  |

8. Приоритетные технические направления  проектов.

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- замена счетчиков по учету электроэнергии;

- создание системы контроля и управления распределением электроэнергией;

- замена ламп освещения на энергосберегающие;

- установка счетчиков потребления воды;

- модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек;

- ежегодный замер сопротивления изоляции  и силовых линий.

9. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на период 2010 - 2015 гг. В результате реализации программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по школе к концу 2010 года в размере 3%, что составит 28000  рублей. К концу 2015 года 15%, что составит 65000 рублей.

10. Заключение.

Программа энергосбережения в школе обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

План мероприятий энергосбережения на 2010 - 2015 годы в МОУ СОШ № 56

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего затрат т.р. | Планируемые затраты, в том числе по годам, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Экономический эффект |
| 1. | Замена ламп освещения на энергосберегающие | Ковалева С.Н. | Бюджет | 41,0 | - | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | 11,0 | Экономическая эффективность |
| 2. | Внедрение систем телемеханического управления уличным освещением | Ковалева С.Н. | Бюджет | 70,0 | - | - | - | - | 50,0 | 20,0 | Экономия электроэнергии на |
| 3. | Установка стеклопакетов на окнах рекреаций | Ковалева С.Н. | Бюджет | 260,0 | - | - | - | 100,0 | 60,0 | 100,0 | Экономический эффект от затраченных средств на эти мероприятия |
| 4. | Установка стеклопакетов на окнах в ряде учебных кабинетов | Ковалева С.Н. | Бюджет | 328,0 | - | 99,0 | 50,0 | - | 80,0 | 99,0 | Экономический эффект от затраченных средств на эти мероприятия |
| 5. | Установка счетчиков потребления воды Модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек. | Ковалева С.Н. | Бюджет | 60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 | Экономический эффект от затраченных средств на эти мероприятия |
| 6. | Ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Ковалева С.Н. | Бюджет | 136,0 | 8,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | Ежегодная экономия |
| 7. | Замена электропроводки в учебных кабинетах | Ковалева С.Н. | Бюджет | 120,0 | - | - | - | 40,0 | 50,0 | 30,0 | Экономия средств от реконструкции |
| 8. | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц, | Администрация школы | Бюджет | 48,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Экономический эффект от затраченных средств на эти мероприятия |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия средств от мероприятий |

Сравнительный анализ затрат на потребление электроэнергии

|  |  | показание | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | МОУСОШ №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по школе | Квт | 5719 | 5872 | 5948 | 5988 | 6076 | 6126 | 6146 | 6174 | 6273 | 6407 | 6521 | 6679 | 97544 |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по школе | Квт | 07498 | 07971 | 08248 | 08413 | 08798 | 09061 | 09077 | 09204 | 09464 | 09783 | 10014 | 10314 | 107845 |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сравнительный анализ затрат на водоснабжение и водоотведение

|  |  | показание | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Всего по школе | М3 | 60289 | 60451 | 60999 | 61396 | 61983 | 62849 | 62956 | 62144 | 62423 | 63818 | 63148 | 63322 | 1049896 |
|  |  | Водоснабжение (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сравнительный анализ затрат и показатели эффективности за 4 мес 2010г. (январь-апрель)

| ЭР | показатели | 2009 | 2010 | разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | КВат | 22720 19474 | 32130 23527 | -9410 -4053 |
|  | рублей |  |  |  |
|  | рублей |  |  |  |
| Водоснабжение | М3 | 230554 | 246909 | -16355 |
|  | рублей |  |  |  |